|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/23-01/14

URBROJ: 2140-23-1-23-3

Mihovljan, 15. rujan 2023.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18 i 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 19. sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine, donijelo je

**IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023. GODINE**

**Članak 1.**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini na području Općine Mihovljan uz I. izmjene i dopune Proračuna u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina i parkova
3. održavanja groblja
4. održavanje javne rasvjete

**Članak 2.**

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih I. izmjenom i dopunom Proračuna Općine Mihovljan za 2023. godinu.

**Članak 3.**

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR) | Ostvareno 01.01.-30.6.2023. | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | Prijevoz materijala po cestama  Prijevoz kamenog materijala, betonskih cijevi i sl.) | 11.945,05 | 11.945,05 | 665,16 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =11.945,05 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =11.945,05 EUR | 3232.11 |
| 1.2. | Rad strojem  Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (kopanje odvodnih jama, razgrtanje kamenog materijala, i ostali potrebni radovi na ugradnji kamenog materijala) | 7.963,37 | 7.963,37 | 1.167,60 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR | 3232.12 |
| 1.3. | Košnja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemljišta u vl. Općine  Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (košenje/malčiranje bankina i pojasa cestovnog zemljišta, obrezivanje granja i raslinja, malčiranje javnih površina općine | 13.272,28 | 13.272,28 | 6.635,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =13.272,28 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =13.272,28 EUR | 3232.17 |
| 1.4. | Županijska cesta –zemljani radovi  Zemljani radovi izvršeni strojem | 663,61 | 663,61 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =663,61 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =663,61 EUR | 3232.19 |
| 1.5. | Izdaci za zimsku službu  Nabava i doprema soli i sitnog agregata, strojno čišćenje snijega, posipavanje | 7.963,37 | 7.963,37 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =7.963,37 EUR | 3234.90 |
| 1.6. | Kameni materijal za ceste  Nabava kamenog materijala raspoređuje se prema planovima mjesnih odbora i sukladno potrebama na terenu | 9.298,60 | 9.298,60 | 1.398,24 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =9.298,60 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =9.298,60 EUR | 3224.41 |
| 1.7. | Cijevi za ceste, odvodnju i ostalo  Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (betonske cijevi, kanalice,rešetke i sl.) | 2.654,46 | 2.654,46 | 143.20 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR | 3224.42 |
| 1.8. | Prometni znakovi, putokazi i prometna ogledala  Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (prometni znakovi,putokazi i prometna ogledala) | 1.990,84 | 1.990,84 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =1.990,84 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =1.990,84 EUR | 3224.45 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **55.751,58** | **55.751,58** | **9.866,00** |  | |

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA**

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mihovljan za 2023. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR)) | Ostvareno 01.01.-30.6.2023. | Izvori financiranja | Pozicija |
| 2.1. | Uređenje odvodnih jaraka (koji nisu u nadležnosti hr voda)  Strojni iskop odvodnih jaraka | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =2.654,46 EUR | 3232.13 |
| 2.2. | Sanacija divljih odlagališta  čišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija | 1.327,23 | 1.327,23 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =1.327,23 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =1.327,23 EUR | 3234.41 |
| 2.3. | Centar - tekuće uređenje centra Mihovljana  Parkovnocvijeće,žardinjer/cvijeće,zemlje,gnojivo, klupe, koševi, popravak klupa i sl. | 3.981,68 | 1.981,68 | 115,60 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =1.981,68 EUR | 3224.46 |
| 2.4. | Stari grad – uređenje zemljišta  Rad strojem, košenje, flakasanje i sl. | 3.981,68 | 3.981,68 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR | 3232.14 |
| 2.5. | Centar – uređenje zelene površine (prilaz crkvi)  Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, sijanje trave i bilja/cvijeća | 3.981,68 | 2.500,00 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =3.981,68 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =2.500,00 EUR | 3232.20 |
| 2.6. | Centar – uređenje zelene površine (kraj šetnice)  Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, rad strojem,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća | 6.636,14 | 18.000,00 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine =6.636,14 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =18.000,00 EUR | 3232.27 |
| 2.7. | Održavanje javnih površina  Košnja i flaksanje trave , čišćenje nogostupa i ostali radovi na održavanju javnih površina. | 0,00 | 8.000,00 | 2.257,60 | Izvorni plan:  0,00  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =8.000,00 EUR | 3234.93 |
| 2.8. | Centar- drveće i zeleno bilje  Nabavka, drveća i zelenog bilja | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | Izvorni plan:  0,00  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =1.000,00 EUR | 3232.22 |
| 2.9. | Centar-sanacija kućica na Nogometnom igralištu u Mihovljanu  Nabavka i postava novih obloga od materijala lexan | 0,00 | 2.000,00 | 1.830,00 | Izvorni plan:  0,00  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine =2.000,00 EUR | 3232.24 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **22.562,87** | **41.445,05** | **4.203,20** |  | |

**3. ODRŽAVANJE GROBLJA**

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. ODRŽAVANJE GROBLJA** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR)) | Ostvareno 01.01.-30.6.2023. | Izvori financiranja | Pozicija |
| 3.1. | Prijevoz materijala – mjesno groblje Mihovljan  Dovoz kamenog materijala za staze na groblju | 398,17 | 398,17 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR | 3232.10 |
| 3.2. | Kameni materijal – mjesno groblje Mihovljan  Kameni materijal za staze na groblju | 398,17 | 398,17 | 0,00 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine  =398,17 EUR | 3224.10 |
| 3.3. | Izdaci za odvoz smeća (kontejnera) sa mjesnog groblja  Odvoz smeća u kontejnerima sa mjesnog groblja | 13.272,28 | 13.272,28 | 1.333,84 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine=13.272,28 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine=13.272,28 EUR | 3234.21 |
| 3.4. | Održavanje groblja i i usl.ukopa  -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja i usluga vezanih za groblje i usl.ukopa | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | Izvorni plan:  (31) Proračun Općine =19.908,42 EUR  I. izmjene i dopune:  =0,00 EUR | 3234.91 |
| 3.3 | Groblje – izrada betonskih okvira  -izrada betonskih okvira na mjesnom groblju (materijal i rad) | 6.636,14 | 6.636,14 | 0,00 | Izvorni plan:  (31) Proračun Općine  = 6.636,14 EUR  I. izmjene i dopune:  (31) Proračun Općine  =6.636,14 EUR | 3232.26 |
| 3.5. | Održavanje Mjesnog groblja  -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja | 0,00 | 12.000,00 | 3.186,62 | Izvorni plan:  0,00  I. izmjene i dopune:  (31) Proračun Općine =12.000,00 EUR | 3234.98 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **40.613,18** | **32.704,76** | **4.520,46** |  | |

**4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu, za rasvjetljivanje javnih površina.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE** | | | | | | |
| red.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) | Tekući plan (EUR)) | Ostvareno 01.01.-30.6.2023. | Izvori financiranja | Pozicija |
| 4.1. | Izdaci za održavanje javne rasvjete  Usluga postave i izmjene rasvjetnih tijela/LED rasvjeta | 6.636,14 | 6.636,14 | 1.560,79 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =6636,14 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =6636,14 EUR | 3232.21 |
| 4.2. | Dijelovi za javnu rasvjetu  Nabava led rasvjeta i ostalog materijala potrebnog za održavanje | 2.654,46 | 2.654,46 | 0,00 | Izvorni plan:  (11) Proračun Općine=2.654,46 EUR  I. izmjene i dopune:  (11) Proračun Općine=2.654,46 EUR | 3224.45 |
| 4.3. | Trošak električne energije za javnu rasvjetu  potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 26.544,56 | 26.544,56 | 12.513,50 | Izvorni plan:  (43) Proračun Općine =26.544,56 EUR  I. izmjene i dopune:  (43) Proračun Općine =26.544,56 EUR | 3223.11 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **35.835,16** | **35.835,16** | **14.074,29** |  | |

**Članak 5.**

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.