|  |  |
| --- | --- |
| rh_grbREPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA MIHOVLJANOPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/23-01/24

URBROJ: 2140-23-1-23-2

Mihovljan, 20. prosinac 2023.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 21. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI**

**Članak 1.**

 Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2024. godinu, a istim se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

* nerazvrstane ceste
* javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)
* građevine i uređaje javne namjene
* javnu rasvjetu
* groblja i krematorije na grobljima
* građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

**Članak 2.**

 Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**Članak 3.**

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

|  |
| --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja** |
| **r.br.** | **Opis** | **Planirano ukupno (EUR)** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **1.1.** | **JAVNA RASVJETA** |
| a) | Javna rasvjeta | 5.000,00 | Proračun Općine = 5.000,00  | 4511.10 |
|  | Nabava lampi = 4.000,00 EURPostava lampi = 1.000,00 EUR  |
|  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **NERAZVRSTANE CESTE** |
| a) | Presvlačenje asfaltom i asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 176.000,00 | Proračun Općine = 126.000,00Pomoći = 50.000,00 | 4213.10 |
|  | Troškovnik = 500,00 EURIzvođenje radova = 171.000,00 EURNadzor = 4.500,00 EUR |
| b) | Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići-Kovačići – građevina infrastrukturne namjene 2. skupine (ishođena građevinska dozvola) | 1.060.000,00 | EU primici = 500.000,00Kredit = 1.060.000,00 | 4511.11 |
|  | Izvođenje radova = 1.032.600,00 EURKonzultantske usluge = 1.400,00 EURNadzor = 26.000,00 EUR |
| **1.3.** | **JAVNA PARKIRALIŠTA** |
| a) | Izgradnja parkirališta u Mihovljanu (kraj vage)(Planira se izgradnja na k.č.br. 1095 k.o. Mihovljan) | 5.000,00 | Proračun Općine = 5.000,00 | 4213.15 |
|  | Projekt = 500,00Izvođenje radova = 4.000,00 EURNadzor = 500,00 EUR |
| **1.4.** | **JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja uz županijsku cestu ŽC2125 (ishođena građevinska dozvola) | 125.000,00 | Proračun Općine= 75.000,00Pomoći =50.000,00 | 4213.12 |
|  | Izvođenje radova = 122.000,00 EURNadzor = 3.000,00 EUR |
| **b)** | Projekt za nogostup i oborinsku odvodnju uz županijsku cestu ŽC2125  | 15.000,00 | Proračun Općine= 15.000,00 | 4126.12 |
|  | Projekt = 15.000,00 |
| **1.5.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** |
| a) | Vrata za zgradu općine | 3.000,00 | Proračun Općine = 3.000,00 | 4221.22 |
|  | Nabava i postava =3.000,00 EUR |
| b) | Pomoćne prostorije kraj Društvenog doma Mihovljan (planira se obnova na k.č.br. 3521 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 | Proračun Općine= 10.000,00 | 4511.18 |
|  | Troškovnik = 300,00 EURIzvođenje radova = 9.200,00 EURNadzor = 500,00 EUR |
| c) | Zgrada općine – prostorija u potkrovlju (postojeći troškovnik za sanaciju/obnovu zgrade na k.č.br. 1187/2 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 | Proračun Općine= 10.000,00 | 4511.19 |
|  | Izvođenje radova = 9.500,00 EURNadzor = 500,00 EUR |
|  d) | Zemljište u centru Mihovljana | 25.000,00 | Proračun Općine=25.000,00 | 4111.95 |
| e) | Kupnja zgrade u centru Mihovljana(planira se kupnja objekta na k.č.br. 2683/4 k.o. Mihovljan) | 25.000,00 | Proračun Općine=25.000,00 | 4211.91 |
|  e) | Projekti - izrada projekata i geodezija | 12.000,00 | Proračun Općine=12.000,00 | 4126.10 |
|  f) | Dokumentacija i projekt za rekonstrukciju- dogradnju i prenamjenu zgrade u vatrogasni dom | 35.000,00 | Proračun Općine= 35.000,00 | 4126.19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1.** | **GROBLJA** |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice | 8.000,00 | Proračun Općine=8.000,00 | 4511.16 |
|  | Izvođenje radova = 6.436,14 EURStručni nadzor = 200,00 EUR  |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | 47.000,00 | Proračun Općine=17.000,00Pomoći =30.000,00 | 4511.15 |
|  | Troškovnik = 800,00 EURIzvođenje radova = 44.900,00 EURNadzor =1.300,00 EUR |
| c) | Centralni križ na Mjesnom groblju | 10.000,00 | Proračun Općine =10.000,00 | 4511.17 |
|  | Troškovnik = 300,00 EURIzvođenje radova = 9.800,00 EURNadzor = 500,00 EUR |
| **d)** | Vrata za mrtvačnicu | 4.000,00 | Proračun Općine =4.000,00 | 4221.23 |
|  | Nabava i postava = 4.000,00 EUR |
| **e)** | Oprema za mrtvačnicu | 5.000,00 | Proračun Općine =5.000,00 | 4221.93 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |
| **f)** | Zemljište za proširenje Mjesnog groblja(Planira se kupnja zemljišta označenog kao k.č.br. 1209,01208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 | Proračun Općine =10.000,00 | 4111.94 |
|  | Elaborat procjene = 500,00 EURKupnja zemljišta = 9.500,00 EUR |
| **g)** | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan (Na novom zemljištvu k.č.br. 1209,01208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | 20.000,00 | Proračun Općine = 20.000,00 | 4214.63 |
|  | Izvođenje radova = 19.200,00 EURNadzor = 800,00 EUR |
| **h)** | Projekti i geodezija za Mjesno groblje Mihovljan | 12.000,00 | Proračun Općine = 12.000,00 | 4126.16 |
|  | Projekt i geodezija= 12.000,00 EUR |
| **3.1.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** |
| a) | Izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu  | 40.000,00 | Pomoći = 33.000,00 Proračun Općine= 7.000,00  | 4214.62 |
|  | Projekt = 4.250,00 EURIzvođenje radova = 34.571,42 EURNadzor = 995,42 EUR |
| b) | Dječje igralište sa igralima i spravama | 5.000,00 | Proračun Općine = 5.000,00 | 4214.99 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |
|  c) | Zemljište- za Dječje igralište | 500,00  | Proračun Općine = 500,00 | 4111.93 |
| d) | Centar – klupe, koševi i druga oprema | 5.000,00 | Proračun Općine = 5.000,00 | 4221.94 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.672.500,00 EUR**  |

**Članak 4.**

 Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore iz ŽUC-a KZŽ, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva, Fondova EU i kreditnog zaduženja sukladno Tabeli u nastavku.

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR SREDSTAVA** | **PLAN – PROCJENA EUR** |
| Proračun Općine Mihovljan –prihod od poreza i prireza na dohodak,preneseni višak  | 459.500,00 |
| Prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava | 100.000,00 |
| LAG Zeleni bregi | 63.000,00 |
| Kreditno zaduženje (Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Mihovljan - Večkovići-Kovačići) | 1.060.000,00 |
|  | **1.672.500,00 EUR**  |

**Članak 5.**

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

**Članak 6.**

Ovaj Program građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Mihovljan u 2024. godini primjenjuje se od 01. siječnja 2024. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

 mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.