|  |  |
| --- | --- |
| rh_grb  REPUBLIKA HRVATSKA  KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA  OPĆINA MIHOVLJAN  OPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 361-01/22-01/02

URBROJ: 2140-23-1-22-02

Mihovljan, 21. prosinac 2022.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 15. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2022. godine, donijelo je

**PROGRAM**

**GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2023. GODINI**

**Članak 1.**

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2023. godinu, a istim se određuju:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

* nerazvrstane ceste
* javne površine ( javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)
* građevine i uređaje javne namjene
* javnu rasvjetu
* groblja i krematorije na grobljima

**Članak 2.**

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

**Članak 3.**

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja** | | | | |
| **r.br.** | **Opis** | **Planirano ukupno (EUR)** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **1.1.** | **JAVNA RASVJETA** | | | |
| a) | Javna rasvjeta | 19.908,42 | 6.636,14 EUR (52-prihodi i primici iz drž. pr.)  Proračun Općine=13.272,28 EUR | 4214.71 |
|  | Nabava lampi = 14.908,42 EUR  Postava lampi = 5.000,00 EUR |
|  |  |  |  |  |
| **1.2.** | **NERAZVRSTANE CESTE** | | | |
| a) | Održavanje postojećih nerazvrstanih cesta na pod. Mihovljana | 99.542,11 | MRFFEU= 46.452,98 EUR  MPGI = 33.180,70 EUR  (52-prihodi i primici iz drž. pr.)  Proračun Općine=19.908,32EUR | 4213.10 |
|  | Troškovnik = 700,00 EUR  Izvođenje radova = 95.842,11 EUR  Nadzor = 3.000,00 EUR |
| b) | Asfaltiranje ceste Mihovljan-Večkovići-Kovačići (ishođena građevinska dozvola) | 1.327.228,08 | EU primici=500.000,00 EUR  Kredit=800.000,00 EUR (81 – Primici od zaduživanja)  Proračun Općine=27.228,08EUR | 4213.11 |
|  | Izvođenje radova = 1.280.228,08 EUR  Konzultantske usluge = 1.400,00 EUR  Nadzor = 33.000,00 EUR |
| c) | Autobusna stajališta uz ŽC2125 | 3.981,68 | Proračun Općine= 3.981,68 EUR | 4213.14 |
|  | Nabava i postava =3.981,68 EUR |
| d) | Sanacija klizišta Kuzminec | 99.542,10 | MGOR=96.483,17 EUR  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna)  Proračun Općine=3.058,93 EUR | 4214.91 |
|  | Projekt = 13.300,00 EUR  Izvođenje radova = 81.242,10 EUR  Nadzor = 2.500,00 EUR  Konzultantske usluge = 2.500,00 EUR |
| **1.3.** | **JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA** | | | |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja uz županijsku cestu ŽC2125 (ishođena građevinska dozvola) | 92.905,96 | Proračun Općine = 26.544,56 EUR  66.361,40 EUR = (52-prihodi i primici iz drž. pr.) | 4213.12 |
|  | Izvođenje radova = 90.205,96 EUR  Nadzor = 2.700,00 EUR |
| **1.4.** | **GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE** | | | |
| a) | Zgrada općine (vrata) | 2.654,45 | Proračun Općine=2.654,45 EUR | 4214.96 |
|  | Nabava i postava =2.654,45 EUR |
| b) | Zgrada vrtića – DJEČJI VRTIĆ | 20.300,00 | Proračun Općine=20.300,00 EUR | 4212.31V |
|  | Nabava i postava =20.300,00 EUR |
| c) | Obnova Društvenog doma Mihovljan | 39.816,84 | Proračun Općine = 6.636,14 EUR  Min-kulture = 33.180,70 EUR = (52-prihodi i primici iz drž. pr.) |  |
|  | Troškovnik = 100,00 EUR  Izvođenje radova = 38.522,34 EUR  Nadzor = 1.194,50 EUR |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.705.879,64** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja** | | | | |
| **red.br.** | **Opis** | **Planirano ukupno (EUR)** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **2.1.** | **GROBLJA** | | | |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – uređenje prilaza | 6.636,14 | Proračun Općine= 6.636,14 EUR | 4214.94 |
|  | Gradnja = 6.636,14 EUR |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | 19.908,42 | Proračun Općine= 19.908,42 EUR | 4214.98 |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR  Gradnja = 18.828,42 EUR  Nadzor =580,00 EUR |
| c) | Oprema za mrtvačnicu | 3.981,68 | Proračun Općine= 3.981,68 EUR | 4221.93 |
|  | Nabava = 3.981,68 |
|  | **SVEUKUPNO:** | **30.526,24** | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja** | | | | |
| **red.br.** | **Opis** | **Planirano ukupno (EUR)** | **Izvori financiranja** | **Pozicija** |
| **3.1.** | **JAVNE ZELENE POVRŠINE** | | | |
| a) | Izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu | 39.816,84 | LAG=39.816,84 EUR  (52-prihodi i primici iz državnog proračuna) | 4214.62 |
|  | Projekt = 4.250,00 EUR  Izvođenje radova = 34.566,84 EUR  Nadzor = 995,42 EUR |
| b) | Nogometno igralište u Mihovljanu | 26.544,56 | 13.272,28 EUR (52-prihodi i primici iz drž. pr.)  Proračun Općine=13.272,28 EUR | 4214.97 |
|  | Troškovnik = 100,00 EUR  Izvođenje radova = 25.944,56  Nadzor = 500,00 EUR |
| c) | Dječje igralište sa igralima i spravama | 5.308,91 | 3.981,70 EUR (52-prihodi i primici iz drž. pr.)  Proračun Općine=1.327,21 EUR | 4214.99 |
|  | Nabava i postava = 5.308,91 EUR |
|  | **SVEUKUPNO:** | **71.670,31** | | |

**Članak 4.**

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz pomoći iz državnog proračuna - sredstava fiskalnog izravnanja, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstava, iz fondova EU i kreditnog zaduženja sukladno Tabeli u nastavku.

|  |  |
| --- | --- |
| **IZVOR SREDSTAVA** | **PLAN - PROCJENA** |
| Proračun Općine Mihovljan | 269.175,15 |
| Prihod od kapitalnih potpora resornih Ministarstava | 199.084,20 |
| EU sredstva | 500.000,00 |
| Kreditno zaduženje | 800.000,00 |
| **UKUPNO** | **1.808.076,19** |

**Članak 5.**

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

**Članak 6.**

Ovaj Program građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Mihovljan u 2023. godini primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine, a objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.