|  |  |
| --- | --- |
| **rh_grb**REPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA MIHOVLJANOPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 363-01/19-01/03

URBROJ: 2211/07-20-3

Mihovljan, 23.9. 2020.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18)ičlanka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13 i 11/18), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 25. sjednici održanoj dana 23. rujna 2020. godine, donijelo je

**IZVRŠENJE
PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

**NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2020. GODINE**

**Članak 1.**

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Mihovljan u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina
2. održavanja javnih zelenih površina
3. održavanja groblja
4. održavanje javne rasvjete

**Članak2.**

 Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

 Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Mihovljan za 2020. godinu.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE01.01. – 30.06.2020 |
| **1.** | Komunalna naknada | 240.000,00 | 79.295,04 |
| **2.** | Šumski doprinos | 1.000,00 | 96,40 |
| **3.** | Prihod od grobne naknade | 200.000,00 | 100.775,00 |
| **4.** | Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna-tekuće i inv. održ. k. i. | 150.000,00 | 0,00 |
| **5.** | Vodni doprinos | 15.000,00 | 2.344,38 |
| **6.** | Suf. građana – uređenje nerazvrstanih cesta | 5.000,00 | 0,00 |
| **7.** | Suf. građana – uređenje odvodnih jaraka | 10.000,00 | 5.756,25 |
| **8.** | Ostali prihodi Proračuna | 119.000,00 | 2.172,98 |
|  | UKUPNO | 740.000,00 | 188.267,07 |

**Članak 4.**

 Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

**1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA**

 Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

 Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE01.01. – 30.06.2020 |
| **1.** | Prijevoz materijala po cestama | 100.000,00 | 10.865,63 |
| **2.** | Rad strojem | 60.000,00 | 16.500,00 |
| **3.** | Košnja bankina uz nerazvr. ceste i zemlj. u opć. vl.  | 70.000,00 | 40.134,38 |
| **4.** | Saniranje udarnih jama na neraz. cestama i uređenje bankina | 55.000,00 | 0,00 |
| **5.** | Županijska cesta – zemljani radovi | 5.000,00 | 0,00 |
| **6.** | Izdaci za zimsku službu | 80.000,00 | 12.615,81 |
| **7.** | Kameni materijal za ceste | 75.000,00 | 15.103,60 |
| **8.** | Cijevi za ceste i odvodnju | 25.000,00 | 4.677,20 |
| **9.** | Prometni znakovi | 15.000,00 | 1.012,50 |

**2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA**

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mihovljan za 2020. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.

 Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

 Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. Malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE01.01. – 30.06.2020 |
| **1.** | Uređenje odvodnih jaraka | 20.000,00 | 11.512,50 |
| **2.** | Sanacija divljih odlagališta | 15.000,00 | 0,00 |
| **3.** | Održavanje groblja i javnih površina | 110.000,00 | 46.033,20 |
| **4.** | Tekuće uređenje centra Mihovljan | 10.000,00 | 2.473,61 |

**3. ODRŽAVANJE GROBLJA**

 Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE01.01. – 30.06.2020 |
| **1.** | Prijevoz materijala – Mjesno groblje | 3.000,00 | 0,00 |
| **2.** | Groblje:izrada betonskih okvira | 50.000,00 | 0,00 |
| **3.** | Kameni materijal – Mjesno groblje Mihovljan | 3.000,00 | 0,00 |

**4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

 Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE01.01. – 30.06.2020 |
| **1.** | Izdaci za održavanje javne rasvjete | 24.000,00 | 12.431,25 |
| **2.** | Dijelovi za javnu rasvjetu | 20.000,00 | 17.080,37 |

**Točka 5.**

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za razdoblje od 01.01. do 30.06.2020. godinu i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Željko Čleković

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
2. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan,
3. Općinskom načelniku Općine Mihovljan,
4. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
5. Prilog zapisniku,
6. Pismohrana