|  |  |
| --- | --- |
| **rh_grb**REPUBLIKA HRVATSKAKRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJAOPĆINA MIHOVLJANOPĆINSKO VIJEĆE |  |

KLASA: 361-01/19-01/06

URBROJ: 2211/07-20-3

Mihovljan, 23.9 2020.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19)i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 25. sjednici održanoj dana 23. rujna 2020. godine, donijelo je

**IZVRŠENJE**

**PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2020. GODINE**

**Članak 1.**

 Ovim programom utvrđuju se komunalna infrastruktura koji će se graditi u 2020. godini, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18) i odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj: 94/13 i 73/17).

 Program građenja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa.

**Članak 2.**

 Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture sukladno članku 75. Zakona o komunalnom gospodarstvu financira se sredstvima:

* komunalnog doprinosa
* komunalne naknade
* iz naknade za koncesiju
* iz proračuna jedinice lokalne samouprave
* fondova Europske unije
* potpore iz Ministarstva (državni proračun)
* potpore iz proračuna Krapinsko-zagorske županije

**Članak 3.**

Ovim Programom određuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Mihovljan za:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. građevine i uređaji javne namjene
4. groblje
5. javnu rasvjetu

**1.NERAZVRSTANE CESTE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. |
| **1.** | Održavanje nerazvrstanih cesta-asfaltiranje i pres. asfaltom | 1.100.000,00 | 0,00 |

**2. JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. |
| **1.** | Centar Mihovljan | 60.000,00 | 0,00 |
| **2.** | Nogostup i oborinska odvodnja | 100.000,00 | 0,00 |

**3.GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. |
| **1.** | Izgradnja dječjeg vrtića u Mihovljanu | 10.000.000,00 | 49.506,88 |
| **2.** | Društveni dom:adaptacija/sanacija | 100.000,00 | 0,00 |
| **3.** | Zgrada općine-prozori i vrata | 20.000,00 | 0,00 |
| **4.** | Zemljište | 40.000,00 | 0,00 |
| **5.** | Dječje igralište sa igralima i spravama | 80.000,00 | 0,00 |

**4. GROBLJE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. |
| **1.** | Mrtvačnica Mihovljan:rekonstrukcija | 250.000,00 | 0,00 |
| **2.** | Groblje-asfaltiranje staza | 200.000,00 | 0,00 |
| **3.** | Spomen ploča poginulim braniteljima | 80.000,00 | 0,00 |

**5. JAVNA RASVJETA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **OPIS** | **PLAN (kn)** | IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. |
| **1.** | Javna rasvjeta | 120.000,00 | 49.506,88 |

**Točka 5.**

Ovo Izvršenje sastavni je dio Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“.

 Predsjednik Općinskog vijeća

 Željko Čleković

DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
2. Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan,
3. Općinskom načelniku Općine Mihovljan,
4. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
5. Prilog zapisniku,
6. Pismohrana