| REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA MIHOVLJAN OPĆINSKO VIJEĆE |  |
| --- | --- |

KLASA: 363-01/25-01/15

URBROJ: 2140-23-1-25-03

Mihovljan, 28. ožujak 2025.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2025. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2024. godinu, a istim se određuju:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

- nerazvrstane ceste

- javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)

- građevine i uređaje javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja i krematorije na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 3.

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja  i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br. | Opis | Izvorni plan (EUR) |  | I. izmjene i dopune |  | Izvršenje 2024.g. |  |  |  | Izvori financiranja | Pozicija |  |
| 1.1. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Javna rasvjeta | 5.000,00 |  | 10.000,00 |  | 328,43 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine= 10.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine= 328,43 | 4511.10 |  |
|  | Nabava lampi = 4.000,00 EUR Postava lampi = 1.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Modernizacija nerazvrstanih cesta na području općine Mihovljan | 176.000,00 |  | 176.000,00 |  | 167.727,49 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 104.000,00 Pomoći = 70.200,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 97.527,49 Pomoći = 70.200,00 | 4213.10 |  |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR Izvođenje radova = 171.000,00 EUR Nadzor = 4.500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Rekonstrukcija postojeće ner. ceste M-Mihovljan-Večkovići- Kovačići-građevina infrastr. namjene 2. skupine (ishođena građevinska dozvola) | 1.060.000,00 |  | 15.000,00 |  | 9.107,50 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine= 15.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine= 9.107,50 | 4511.11 |  |
|  | Izvođenje radova = 1.032.600,00 EUR Konzultantske usluge = 1.400,00 EUR Nadzor = 26.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | JAVNA PARKIRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Izgradnja parkirališta u Mihovljanu (kraj vage) (Planira se izgradnja na k.č.br. 1095 k.o. Mihovljan) | 5.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 0,00 | 4213.15 |  |
|  | Projekt = 500,00 Izvođenje radova = 4.000,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Nogostup i oborinska odvodnja uz županijsku cestu ŽC2125 (ishođena građevinska dozvola) | 125.000,00 |  | 74.000,00 |  | 65.126,73 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine= 44.000,00 Pomoći =30.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine= 65.126,73 | 4213.12 |  |
|  | Izvođenje radova = 122.000,00 EUR Nadzor = 3.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Projekt za nogostup i oborinsku odvodnju uz županijsku cestu ŽC2125 | 15.000,00 |  | 26.000,00 |  | 750,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 26.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 750,00 | 4126.12 |  |
|  | Projekt = 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Autobusno stajalište | 0,00 |  | 5.000,00 |  | 4.835,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 5.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 4.835,00 | 4213.16 |  |
|  | Izvođenje radova i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Vrata za zgradu općine | 3.000,00 |  | 3.000,00 |  | 2.741,90 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =3.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =2.741,90 | 4221.22 |  |
|  | Nabava i postava =3.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Pomoćne prostorije kraj Društvenog doma Mihovljan (planira se obnova na k.č.br. 3521 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 | 4511.18 |  |
|  | Troškovnik = 300,00 EUR Izvođenje radova = 9.200,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Zgrada općine – prostorija u potkrovlju (postojeći troškovnik za sanaciju/obnovu zgrade na k.č.br. 1187/2 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 | 4511.19 |  |
|  | Izvođenje radova = 9.500,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Zemljište u centru Mihovljana | 25.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 | 4111.95 |  |
| e) | Kupnja zgrade u centru Mihovljana (planira se kupnja objekta na k.č.br. 2683/4 k.o. Mihovljan) | 25.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 | 4211.91 |  |
| e) | Projekti - izrada projekata i geodezija | 12.000,00 |  | 57.000,00 |  | 56.500,93 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 50.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 56.500,93 | 4126.10 |  |
| f) | Dokumentacija i projekt za rekonstrukciju- dogradnju i prenamjenu zgrade u vatrogasni dom | 35.000,00 |  | 35.000,00 |  | 33.588,75 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine= 35.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine= 33.588,75 | 4126.19 |  |
| g) | Društveni dom – izrada rampe za invalide | 0,00 |  | 2.000,00 |  | 0,00 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 2.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 0,00 | 4511.12 |  |
|  | Izvođenje radova = 2.000,00EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Izrada dokumentacije za poziv Obnova javne kulturne infrastruk. | 0,00 |  | 10.000,00 |  | 9.062,50 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 10.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 9.062,50 | 4126.15 |  |
|  | Projekt = 10.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Kamere | 0,00 |  | 5.000,00 |  | 3.052,99 |  |  |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 5.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 3.052,99 |  |  |
|  | Postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | GROBLJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice | 8.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4511.16 |
|  | Izvođenje radova = 6.436,14 EUR Stručni nadzor = 200,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | 47.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4511.15 |
|  | Troškovnik = 800,00 EUR Izvođenje radova = 44.900,00 EUR Nadzor =1.300,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Centralni križ na Mjesnom groblju | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4511.17 |
|  | Troškovnik = 300,00 EUR Izvođenje radova = 9.800,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Vrata za mrtvačnicu | 4.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4221.23 |
|  | Nabava i postava = 4.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Oprema za mrtvačnicu | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =5.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4221.93 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Zemljište za proširenje Mjesnog groblja (Planira se kupnja zemljišta označenog kao k.č.br. 1209,01208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | 10.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine =0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine =0,00 |  |  |  | 4111.94 |
|  | Elaborat procjene = 500,00 EUR Kupnja zemljišta = 9.500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan (Na novom zemljištu k.č.br. 1209,1208 i 1296/3 k.o. Mihovljan) | 20.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 0,00 |  |  |  | 4214.64 |
|  | Izvođenje radova = 19.200,00 EUR Nadzor = 800,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Projekti i geodezija za Mjesno groblje Mihovljan | 12.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 0,00 |  |  |  | 4126.16 |
|  | Projekt i geodezija= 12.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | JAVNE ZELENE POVRŠINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) | Izgradnja Parka hrvatskih branitelja u Mihovljanu | 40.000,00 |  | 60.000,00 |  | 57.405,63 |  | TEKUĆI PLAN Pomoći = 33.000,00 Proračun Općine= 27.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine= 57.405,63 |  |  |  | 4214.62 |
|  | Projekt = 4.250,00 EUR Izvođenje radova = 34.571,42 EUR Nadzor = 995,42 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Dječje igralište sa igralima i spravama | 5.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 5.000,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 5.000,00 |  |  |  | 4214.99 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Zemljište- za Dječje igralište | 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 500,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 500,00 |  |  |  | 4111.93 |
| d) | Centar – klupe, koševi i druga oprema | 5.000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | TEKUĆI PLAN Proračun Općine = 0,00 IZVRŠENJE Proračun Općine = 0,00 |  |  |  | 4221.94 |
| SVEUKUPNO: |  |  | 1.672.500,00 EUR |  | 483.000,00 EUR |  | 410.227,85 EUR |  |  |  |  |  |

Članak 4.

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurala su se iz općih poreznih prihoda, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore iz ŽUC-a KZŽ, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva,  Fondova EU.

Članak 6.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2024. godini i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.