| REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA MIHOVLJAN OPĆINSKO VIJEĆE |  |
| --- | --- |

KLASA: 363-01/23-01/25

URBROJ: 2140-23-1-24-05

Mihovljan, 11. rujna 2024.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20, 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 26. sjednici održanoj dana 11. rujna 2024. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2024. GODINE

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini na području Općine Mihovljan u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina

- održavanja javnih zelenih površina i parkova

- održavanja groblja

- održavanje javne rasvjete

Članak 2.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Mihovljan za 2024. godinu.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini planirana su u iznosu od 127.300,00 EUR, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

|  | R.b. | OPIS |  | Planirano ukupno (EUR) | Izvršeno (EUR) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  |  | Opći prihodi i primici (61, 64, 681) |  |  |  |
|  | 1. | Prihodi od poreza |  | 85.150,00 | 0,00 |  |
|  | 2. | Prihodi od imovine (naknade za koncesiju) |  | 3.500,00 | 729,98 |  |
|  | 3. | Kazne i upravne mjere |  | 2.000,00 | 0,00 |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Groblje: prihod od davanja u zakup grobnih mjesta |  | 8.000,00 | 1.327,23 |  |
|  | 2. | Groblje: prihod od izd. Rješenja za gradnju betonskih okvira |  | 600,00 | 238,92 |  |
|  | 3. | Groblje: prihod od izd. Odobrenja za opločenje grobnih mjesta |  | 600,00 | 108,29 |  |
|  | 4. | Groblje: grobne usluge (usluge ukopa i ostale usluge) |  | 12.000,00 | 3.769,67 |  |
| 43 |  |  | Prihodi za posebne namjene (651, 652, 653) |  |  |  |
|  | 1. | Šumski doprinos |  | 1.000,00 | 6,69 |  |
|  | 2. | Prihod od grobne naknade |  | 22.800,00 | 16.000,00 |  |
|  | 3. | Prihod od komunalne naknade |  | 30.000,00 | 15.059,11 |  |
|  | 4. | Prihod od komunalnog doprinosa |  | 500,00 | 0,00 |  |
|  | 6. | Vodni doprinos |  | 100,00 | 123,20 |  |
|  | 7. | Refundacija građana za el. energiju za javnu rasvjetu |  | 50,00 | 11,96 |  |
|  | 8. | Sufinanciranje građana – uređenje odvodnih jaraka |  | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | UKUPNO |  | 167.300,00 | 37.375,05 |  |

Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.

Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdit će načelnik na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.

| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano (EUR) | Izvršeno (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | Prijevoz materijala po cestama Prijevoz kamenog materijala, betonskih cijevi i sl.) | 15.000,00 | 2.551,74 | Proračun Općine=15.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3232.11 |
| 1.2. | Rad strojem Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (kopanje odvodnih jama, razgrtanje kamenog materijala, i ostali potrebni radovi na ugradnji kamenog materijala) | 10.000,00 | 1.058,14 | Proračun Općine=10.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3232.12 |
| 1.3. | Košnja bankina uz nerazvrstanu cestu i zemljišta u vl. Općine Sukladno planovima mjesnih odbora i potreba na terenu (košenje/malčiranje bankina i pojasa cestovnog zemljišta, obrezivanje granja i raslinja, malčiranje javnih površina općine | 17.000,00 | 6.635,00 | Proračun Općine=17.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3232.17 |
| 1.5. | Izdaci za zimsku službu Nabava i doprema soli i sitnog agregata, strojno čišćenje snijega, posipavanje | 8.000,00 | 2.986,21 | Proračun Općine=8.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3234.90 |
| 1.6. | Kameni materijal za ceste Nabava kamenog materijala raspoređuje se prema planovima mjesnih odbora i sukladno potrebama na terenu | 12.000,00 | 4.577,42 | Proračun Općine=12.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3224.41 |
| 1.7. | Cijevi za ceste i odvodnju Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (betonske cijevi, kanalice,rešetke i sl.) | 3.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=3.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3224.42 |
| 1.8. | Prometni znakovi, putokazi i prometna ogledala Sukladno planovima mjesnih odbora i potrebama na terenu (prometni znakovi,putokazi i prometna ogledala) | 2.000,00 | 1.137,88 | Proračun Općine=2.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3224.45 |
|  | SVEUKUPNO: | 67.000,00 | 18.946,39 |  |  |

2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I PARKOVA

Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Mihovljan za 2024. godinu obuhvaćeni su svi uređeni dijelovi naselja Općine, a u ostalim naseljima uređeni parkovi i dječja igrališta.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fotosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća njegu postojećih travnatih površina i uređenje novih, održavanje šljunčanih i popločenih staza. Njegu i sadnju ukrasnog parkovnog bilja (sezonsko cvijeće, trajnice, ruže, živice, grmlje i drveće), utovar, odvoz i deponiranje smeća sakupljenog održavanjem zelenih površina, održavanje parkovne opreme (klupe, košarice za otpatke, zaštitni stupići i klamerice, ukrasne žardinjere i oglasni panoi), redovno održavanje sprava na dječjim igralištima, proljetno čišćenje sipine i pranje dijela gradskih ulica s izrađenom oborinskom kanalizacijom, tzv. malu zimsku službu (čišćenje i uklanjanje snijega i leda na javnim prometnim površinama za kretanje pješaka, javnim parkiralištima i autobusnim stajalištima), prigodna uređenja (zastave, božićne jelke, dekorativna rasvjeta) i održavanje ploča za označavanje ulica.

| 2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 2.1. | Uređenje odvodnih jaraka (koji nisu u nadležnosti hr voda) Strojni iskop odvodnih jaraka | 2.000,00 | 0,00 | Proračun Općine= 1.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) Proračun Općine= 1.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3232.13 |
| 2.2. | Sanacija divljih odlagališta čišćenje i odvoz smeća sa divljih deponija | 1.500,00 | 630,00 | Proračun Općine=1.500,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3234.41 |
| 2.3. | Tekuće uređenje centra Mihovljana Košnja, flaksanje, čišćenje, sadnja cvijeća, obrezivanje drveća, zalijevanje, prskanje, nabava žardinjera, parkovnog cvijeća, zemlje, nabava i popravak klupa, košara za otpad i sl. | 5.000,00 | 957,11 | Proračun Općine=5.000,00 EUR (31 -vlastiti prihodi) | 3224.46 |
| 2.4. | Stari grad – uređenje zemljišta Rad strojem, košenje, flakasanje i sl. | 5.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=5.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3232.14 |
| 2.5. | Uređenje raspela uz nerazvrstane ceste Uređenje zelene površine, dovoz zemlje, sijanje trave i bilja/cvijeća, uređenje raspela | 10.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=10.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3232.24 |
| 2.6. | Centar – uređenje zelene površine (kraj šetnice) Uređenje zelene površine, dovoz zemlje,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća | 6.000,00 | 2.333,40 | Proračun Općine=6.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3232.27 |
| 2.7. | Održavanje javnih površina Uređenje zelene površine, dovoz zemlje,sijanje trave, sadnja drveća i bilja/cvijeća, košnja, flaksanje i sl. | 8.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=8.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3234.93 |
|  | SVEUKUPNO: | 37.500,00 | 3.920,51 |  |  |

3. ODRŽAVANJE GROBLJA

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

| 3. ODRŽAVANJE GROBLJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 3.1. | Prijevoz materijala – mjesno groblje Mihovljan Dovoz kamenog materijala za staze na groblju | 400,00 | 0,00 | Proračun Općine=400,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3232.10 |
| 3.2. | Kameni materijal – mjesno groblje Mihovljan Kameni materijal za staze na groblju | 400,00 | 0,00 | Proračun Općine=400,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3224.40 |
| 3.3. | Izdaci za odvoz smeća (kontejnera) sa mjesnog groblja Odvoz smeća u kontejnerima sa mjesnog groblja | 10.000,00 | 3.570,00 | Proračun Općine=10.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3234.21 |
| 3.4. | Održavanje Mjesnog groblja -održavanje groblja, održavanje parkirališta na groblju, održavanje prostora oko kontejnera, održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, uređenje puteva, staza, zelenih i drugih površina unutar groblja i usluga vezanih za groblje i usl.ukopa | 12.000,00 | 5.813,62 | Proračun Općine=12.000,00 EUR (31- vlastiti prihodi) | 3234.98 |
|  | SVEUKUPNO: | 22.800,00 | 9.383,62 |  |  |

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije za javnu rasvjetu,  za rasvjetljivanje površina javne namjene.

| 4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| red.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | Izvršenje (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 4.1. | Izdaci za održavanje javne rasvjete Usluga postave i izmjene rasvjetnih tijela/LED rasvjeta | 7.000,00 | 2.437,50 | Proračun Općine=7.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3232.21 |
| 4.2. | Dijelovi za javnu rasvjetu Nabava led rasvjeta i ostalog materijala potrebnog za održavanje | 3.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=3.000,00 EUR (11- opći prihodi i primici) | 3224.44 |
| 4.3. | Trošak električne energije za javnu rasvjetu potrošnja električne energije za javnu rasvjetu | 30.000,00 | 2.687,03 | Proračun Općine=30.000,00 EUR (43- prihodi za posebne namjene) | 3223.11 |
|  | SVEUKUPNO: | 40.000,00 | 5.124,53 |  |  |

Članak 5.

Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.

DOSTAVITI:

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ul. Republike Austrije 20, 10000 Zagreb - na nadzor

- Ministarstvo financija, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, lokalni.proracuni@mfin.hr (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za financije i proračun, Magistratska 1, 49000 Krapina, (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Mihovljan)

- Oglasna ploča i WEB stranica Općine Mihovljan,

- Općinskom načelniku Općine Mihovljan,

- Jedinstveni upravni odjel, ovdje,

- Prilog zapisniku,

- Pismohrana