| REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA MIHOVLJAN OPĆINSKO VIJEĆE |  |
| --- | --- |

KLASA: 363-01/26-01/07

URBROJ: 2140-23-1-26-02

Mihovljan, 23. ožujka 2026.

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20 i 154/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 6. sjednici održanoj dana 23. ožujka 2026. godine, donijelo je

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2025. godinu, a istim se određuju:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:

- nerazvrstane ceste

- javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)

- građevine i uređaje javne namjene

- javnu rasvjetu

- groblja i krematorije na grobljima

- građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 3.

Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.

Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine

koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja  i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r.br. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | I. Izmjene i dopune (EUR) | II. Izmjene i dopune (EUR) | Izvršenje 2025.g. (EUR) | Izvori financiranja | Pozicija |
| 1.1. | JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |  |  |
| a) | Javna rasvjeta | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 1.022,18 | Proračun Općine = 1.022,18 | 4511.10 |
|  | Nabava lampi = 7.000,00 eur Postava lampi = 3.000,00 eur |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |  |  |  |
| a) | Održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Mihovljan | 176.000,00 | 176.000,00 | 110.000,00 | 109.743,75 | Proračun Općine = 59.743,75 Pomoći Ministrstva = 60.000,00 | 4213.10 |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR Izvođenje radova = 169.800,00 eur Nadzor = 5.700,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| b) | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići - Kovačići građevina infrastrukturne namjene 2. skupine(ishođena građevinska dozvola) | 1.035.000,00 | 1.035.000,00 | 730.000,00 | 725.470,91 | Primici od zaduživanja = 638.459,25 Proračun Općine = 87.011,66 | 4511.11 |
|  | Izvođenje radova = 967.000,00 eura Provedba projekta: 12.500,00 eura Provedba javne nabave: 2.500,00 eura Konzultantske usluge: 10.000,00 eura Stručni nadzor: 33.000,00 eura Projektantski nadzor: 10.000,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |  |  |  |  |  |  |
| a) | Izgradnja nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu ŽC 2125 u naselju Mihovljan u dužini od 1007 m (ishođena građevinska dozvola) | 400.000,00 | 400.000,00 | 300.000,00 | 300.498,69 | Proračun Općine = 159.098,69 Pomoć Ministarstava=46.400,00 ŽUC = 95.000,00 | 4213.12 |
|  | Izvođenje radova = 389.375,00 eura Nadzor = 10.625,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| b) | Nogostup i oborinska odvodnja /Groblje - Farof | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine = 0,00 LAG = 0,00 | 4213.12 |
|  | Izvođenje radova = 57.000,00 eura Nadzor = 3.000,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE |  |  |  |  |  |  |
| a) | Rekonstrukcija - dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u Vatrogasni dom | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | EU primici = 0,00 Proračun Općine = 0,00 | 4511.25 |
|  | Izvođenje radova = 811.000,00 eura Stručni nadzor: 33.000,00 eur Projektantski nadzor: 13.000,00 eura Kon. zaš. na radu: 3.000,00 eura Konzultantske usluge: 10.000,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| b) | Rekonstrukcija pomoćne prostorije kraj Društvenog doma Mihovljan (planira se obnova na k.č.br. 3521 k.o. Mihovljan) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine= 0,00 | 4511.18 |
|  | Troškovnik = 500,00 eura Izvođenje radova = 28.000,00 eura Nadzor = 1.500,00 ,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| c) | Prilagođavanje prostora zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) za zgradu javne i društvene namjene (Društveni dom) na k.č.br. 3628 k.o. Veternica (ishođena građevinska dozvola) | 15.000,00 | 1.000.000,00 | 38.000,00 | 28.487,89 | EU primici = 31.875,00 | 4511.23 |
|  | Izvođenje radova = 955.500,00 eura Provedba projekta: 12.500,00 eura Stručni nadzor:32.000,00 eura Provedba javne nabave: 3.250,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| d) | Rekonstrukcija postojeće građevine i privođenje namjeni multifunkcionalnog kulturnog i prezentacijskog centra u Mihovljanu (ishođena građevinska dozvola) | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine=0,00 | 4511.14 |
|  | Izvođenje radova: 11.250,00 eura Provedba javne nabave:3.250,00 eura Stručni nadzor: 500,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| e) | Projekti - izrada projekata i geodezija | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine=0,00 | 4126.10 |
| f) | Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Mihovljan | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.000,00 | 14.812,50 | Pomoć Ministarstva=14.812,50 | 4126.19 |
| g) | Izvedeni projekt | 0,00 | 33.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | Proračun Općine=0,00 | 4126.12 |
| h) | Geodezija | 0,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 12.750,00 | Proračun Općine=12.750,00 | 4126.14 |
| i) | Zdravi vrtić:sportske i rekreativne aktivnosti za održavanje okoliša (za objekt:Dječji vrtić Miholjček) | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.773,50 | Proračun Općine 2.773,50 Pomoć Ministarstva: 19.000,00 | 4221.92 |
|  | Nabava i postava igrala= 23.000,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| j) | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Općini Mihovljan | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 94.902,34 | Proračun Općine = 34.902,34 Pomoći Ministarstva= 60.000,00 | 4511.26 |
|  | Nabava i postava = 107.375,00 Stručni nadzor = 2.625,00 eura |  |  |  |  |  |  |
| k) | Uređenje nogometnog igrališta u naselju Mihovljan | 150.000,00 | 150.000,00 | 145.000,00 | 140.215,32 | Proračun Općine= 41.115,32 Pomoć Ministarstva=99.100,00 | 4511.13 |
|  | Radovi:= 140.500,00 EUR Nadzor = 4.500,00 |  |  |  |  |  |  |
| l) | Opremanje i uređenje igrališta za djecu područne škole Gregurovec | 0,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.908,09 | Proračun Općine= 10.908,09 Pomoć Ministarstva=32.000,00 | 4511.27 |
|  | Nabava i postava = 38.750,00 EUR Nadzor = 1.250,00 |  |  |  |  |  |  |
| m) | Investicijski programi | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun općine= 0,00 | 4126.16 |
| n) | Dječje igralište Mihovljan - kučica | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.812,50 | Proračun općine= 11.812,50 | 4214.65 |
| 2.1. | GROBLJA |  |  |  |  |  |  |
| a) | Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine=0,00 | 4511.16 |
|  | Izvođenje radova = 6.436,14 EUR Stručni nadzor = 200,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| b) | Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine= 0,00 | 4511.15 |
|  | Troškovnik = 500,00 EUR Izvođenje radova = 9.000,00 EUR Nadzor = 500,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| d) | Vrata za mrtvačnicu | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine =0,00 | 4221.23 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| e) | Oprema za mrtvačnicu | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine =0,00 | 4221.93 |
|  | Nabava i postava = 5.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| g) | Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proračun Općine = 0,00 | 4214.64 |
|  | Izvođenje radova = 49.000,00 EUR Nadzor = 1.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |
| h) | Kamere | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.346,21 | Proračun Općine = 1.346,21 | 4222.93 |
|  | Nabava i postava=4.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: | 2.975.000,00 EUR | 4.060.000,00 EUR | 1.584.000,00 EUR | 1.505.734,88 EUR |  |  |

Članak 4.

Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore iz ŽUC-a KZŽ, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva,  Fondova EU.

Članak 5.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

Članak 6.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2025. godini sastavni je dio godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Mihovljan za 2025. godini i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.

Predsjednik Općinskog vijeća

mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.