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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MIHOVLJAN
OPĆINSKO VIJEĆE

	





KLASA: 363-01/26-01/09
URBROJ: 2140-23-1-26-02
Mihovljan, 17. rujna 2026.


Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20 i 145/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21 i 47/23) i članka 39. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 5/13, 11/18, 8/20 i 8/21), Općinsko vijeće Općine Mihovljan na svojoj 9. sjednici održanoj dana 17. rujna 2026. godine, donijelo je 


[bookmark: __DdeLink__968_2074773784]IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
ZA RAZDOBLJE OD 01.01. – 30.06.2026. GODINE


Članak 1.
	Ovim Programom određuje se građenje komunalne infrastrukture na području Općine Mihovljan za 2026. godinu, a istim se određuju:
1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog 
područja
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja 
3. građevine koje će se graditi izvan građevinskog područja 
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
5. građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati
Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to na:
· nerazvrstane ceste
· javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine)
· građevine i uređaje javne namjene
· javnu rasvjetu
· groblja i krematorije na grobljima
· građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza 

Članak 2.
	Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova nastalih za rješavanje imovinskopravnih odnosa, projektiranja, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Članak 3.
Ovim Programom nisu predviđene građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja, niti ima građevina predviđenih za uklanjanje. Također nije predviđeno građenje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom.
Građevine koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja, građevine
koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja  i građevine koje će se rekonstruirati daju se u nastavku:





	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelova građevinskog područja

	r.br.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	Izvršenje 01.01.-30.06.2026.
	Izvori financiranja
	Pozicija

	1.1.
	JAVNA RASVJETA

	a)
	Javna rasvjeta
	10.000,00
	0,00
	Proračun Općine (11-Opći prihodi i primici) = 10.000,00 eura
	4511.10

	
	Nabava lampi = 9.000,00 EUR
Postava lampi = 1.000,00 EUR
	
	
	
	

	1.2.
	NERAZVRSTANE CESTE

	a)
	Presvlačenje asfaltom i asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	100.000,00
	2.632,91
	11- Opći prihodi i primici =  20.000,00
50 - Pomoći iz državnog proračuna  = 80.000,00 eura
	4213.10

	
	Troškovnik = 1.000,00 EUR
[bookmark: __DdeLink__638_844974037]Izvođenje radova = 96.000,00 EUR
Nadzor = 3.000,00 EUR
	
	
	
	

	b)
	[bookmark: __DdeLink__840_2243921593]Rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste M -Mihovljan – Večkovići - Kovačići – građevina infrastrukturne namjene 2. skupine
	870.000,00
	605.177,14
	581 - Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva
 = 870.000,00 eura
	4511.12

	
	Troškovi se sastoje od troškova radova, troškova stručnog nadzora, troškovi upravljanja projektom, troškovi promidžbe i vidljivosti
	
	
	
	

	c)
	Sanacija klizišta Mihovljan/Bokori
	100.000,00
	0,00
	11- Opći prihodi i primici=  35.000,00 eura
53 - Pomoći od izvan proračunskih korisnika = 65.000,00 eura
	4213.18

	
	Troškovnik = 1.000,00 EUR
Izvođenje radova = 96.000,00 EUR
Nadzor = 3.000,00 EUR
	
	
	
	

	1.4.
	JAVNE POVRŠINE KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

	a)
	Izvedba pješačke staze uz nerazvrstanu cestu u naselju Mihovljan
	60.000,00
	0,00
	52 – Ostale pomoći=33.000,00 eura
11–Opći prihodi i primici=  27.000,00 eura
	4213.14

	
	Izvođenje radova = 58.000,00 EUR
Nadzor = 2.000,00 EUR
	
	
	
	

	1.5.
	GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

	a)
	Rekonstrukcija i dogradnja i prenamjena postojeće zgrade u Vatrogasni dom
	1.500.000,00
	191.775,88
	
563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) =400.000,00 eura
81 - Namjenski primici od zaduživanja = 1.100.000,00 eura
	4511.25

	
	Troškovi obuhvaćaju radove, stručni nadzor, vođenje projekta, troškove provođenja javne nabave
	
	
	
	

	b)
	Oprema za vatrogasni dom
	100.000,00
	0,00
	563 - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) =100.000,00 eura
	4221.95

	c)
	Rekonstrukcija prostorija općine Mihovljan /tavanski prostor 
	125.000,00
	0,00
	50 - Pomoći iz državnog proračuna = 100.000,00 eura
11–Opći prihodi i primici=  25.000,00 eura
	4511.18

	
	Troškovnik = 1.500,00 EUR
Izvođenje radova = 122.000,00 EUR
Nadzor = 1.500,00 EUR
	
	
	
	

	d)
	Prilagođavanje prostora zgrade javne i društvene namjene (osnovnoškolska ustanova) za zgradu javne i društvene namjene (Društveni dom)
	1.007.000,00
	425.929,34
	581-Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva
 = 875.146,35 eura
11-Opći prihodi i primici= 131.853,65 eura
	4511.19

	
	Izvođenje radova = 912.455,38 EUR
Nadzor = 15.625,00 EUR
Ostalo = 78.919,62 EUR
	
	
	
	

	e)
	Razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Općine Mihovljan (na više katastarskih čestica)
	250.000,00
	0,00
	563-Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) = 200.000,00 eura
91-Preneseni višak= 50.000,00 eura
	4213.19

	
	Navedeni troškovi sastoje se od troškova radova, troškova stručnog nadzora, troškova upravljanja projektom, troškovi promidžbe i vidljivosti
	
	
	
	

	    f)
	Multifunkcionalni kulturni i prez. centar u Mihovljanu (ishođena građevinska dozvola)
	80.000,00
	0,00
	50-Pomoći iz državnog proračuna = 80.000,00 eura
	4511.14

	g)
	Društveni dom – prostorija u prizemlju
	30.000,00
	0,00
	91-Preneseni višak= 25.000,00 eura
11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura
	4511.17

	    h)
	Projekti
	33.000,00
	25.875,00
	91-Preneseni višak=33.000,00 eura
	4126.10

	



	

	i)
	Geodezija
	17.000,00
	0,00
	91-Preneseni višak=17.000,00 eura
	4126.14

	j)
	Geodezija – ucrtavanje cesta
	10.000,00
	0,00
	91-Preneseni višak=10.000,00 eura
	4126.15

	  l)
	Izrada II. izmjene i dopune Prostornog plana Općine Mihovljan
	30.000,00
	8.887,50
	50-Pomoći iz državnog proračuna =30.000,00 eura
	4126.11

	k)
	Digitalizacija
	50.000,00
	0,00
	50-Pomoći iz državnog proračuna =50.000,00 eura
	4221.90

	2.1.
	GROBLJA

	a)
	Mrtvačnica Mihovljan – prilazne stepenice
	8.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 8.000,00 eura
	4511.16

	
	Izvođenje radova = 6.436,14 EUR
Stručni nadzor = 200,00 EUR 
	
	
	
	

	b)
	Kapelica na Mjesnom groblju Mihovljan
	10.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 10.000,00 eura
	4511.15

	
	Troškovnik = 500,00 EUR
Izvođenje radova  = 9.000,00 EUR
Nadzor = 500,00 EUR
	
	
	
	

	c)
	Mrtvačnica - vrata za podrumski dio
	5.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura
	4221.23

	
	Nabava i postava = 5.000,00 EUR
	
	
	
	

	d)
	Oprema za mrtvačnicu
	5.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 5.000,00 eura
	4221.93

	
	Nabava i postava = 5.000,00 EUR
	
	
	
	

	e)
	Izrada betonskih okvira na Mjesnom groblju Mihovljan 
	30.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 30.000,00 eura
	4214.64

	
	Izvođenje radova = 29.000,00 EUR
Nadzor = 1.000,00 EUR
	
	
	
	

	3.1.
	JAVNE ZELENE POVRŠINE

	a)
	Dječje igralište 
	100.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 20.000,00eura 
50-Pomoći iz državnog proračuna =80.000,00 eura
	4511.26

	
	Nabava i postava = 96.000,00 EUR
[bookmark: __DdeLink__612_953819949]Nadzor = 4.000,00
	
	
	
	

	b)
	Zemljište za Dječje igralište u Kuzmincu
	10.000,00
	0,00
	11-Opći prihodi i primici= 10.000,00 eura
	4111.96

	
	Procjena = 600,00 eura
Kupnja = 9.400,00 eura
	
	
	
	

	
	SVEUKUPNO:
	4.540.000,00EUR
	1.260.277,77EUR



Članak 4.
	Sredstva potrebna za realizaciju Programa građenja komunalne infrastrukture osigurat će se iz općih poreznih prihoda, prenesenih sredstava, kapitalne potpora iz LAG-a, kapitalne potpore Hrvatskih voda, prihoda od kapitalnih potpora resornih Ministarstva,  Fondova EU i kreditnog zaduženja.
Članak 5.
Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinski načelnik.

Članak 6.
Ovo Izvršenje sastavni je dio Polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Mihovljan i objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.




Predsjednik Općinskog vijeća
					   		                					        mr. Silvestar Vučković dr.vet.med.
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